Veckomöte v47

Detta hände senaste veckan:

Millad: Jobbar på med timern.

Jesse: Har skapat en pristabell men ska ändra lite så att bakgrunden ska få annan färg och lägga till frågenumret och lite annan design.

Henrik gjorde klart så att bilderna på livlinorna ändrades.

Mohammed hade skapat ledtrådsbilder och spelslogo. Han hade även utvecklat Questionarea i View och fixat visa fråga. Intro hade han också gjort.

Detta ska vi jobba på tills nästa vecka:

Millad ska ta hand om livlinan 50/50.

Jesse ska ta hand om livlinan fråga publiken.

Henrik tar hand om livlinan ring en vän. Och justera en bugg när man klickar på ledtrådarna.

Joakim ska jobba med ledtråden byt fråga.

Mohammad ska jobba med webbversionen.